财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称 公寓和食堂工程款

项目单位 临湘市第五完全小学

主管部门 临湘市教体局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

 报告日期： 年 月 日

 临湘市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 熊赐球 | 联系电话 | 13974096325 |
| 项目地址 | 临湘市第五完全小学 | 邮 编 | 414300 |
| 项目起止时间 | 2014年 9 月起至 2015 年 1 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 280 | 实际到位资金（万元） | 280 | 实际支出（万元） | 280 | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 280 | 县市区财政 | 280 | 县市区财政 | 280 | 县市区财政 | 0 |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 公寓和食堂工程款 | 280 | 2021.12.20号 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **280** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | **实际完成** |
| **公寓建筑面积1800平方米，可容纳500学生住宿，食堂面积1800平方米，可容纳1700学生就餐。** | **公寓建筑面积1800平方米，可容纳500学生住宿，食堂面积1800平方米，可容纳1700学生就餐，完成率100%。** |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 3600 | 3600 |
| 学生数 | 2200 | 2200 |
| 质量指标 | 工程验收质量 | 合格 | 合格 |
|  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会评价 | 好 | 好 |
|  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 100% | 100% |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |
| 评价等次 |  |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 何永祥 | 校长 | 临湘五小 |  |
| 张玉辉 | 副书记 | 临湘五小 |  |
| 李伶俐 | 会计 | 临湘五小 |  |
| **五、评价报告综述（文字部分）**临湘市第完全小学2021年度预算支出绩效自评报告一、基本情况（一）项目单位及基本情况临湘市临湘市第五完全小学只设置了小学一个单位，无附属幼儿园及教学点（二）项目绩效目标对临湘五小改造工程，改善办学条件，提升教学环境，提高教学质量。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的通过对项目的绩效评价，了解项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。（二）绩效评价原则、指标体系和评价方法1.绩效评价原则遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。2.评价指标体系及标准指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了岳阳市财政部门制定的《项目支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化。3.评价方法本次绩效评价按照逻辑分析法和公众评判等方法，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径；同时辅以访谈、研讨、问卷调查、审计等评价方法。（三）绩效评价工作实施过程1.前期准备： 按照市财政对绩效评价的要求及教体局委托协议，成立了绩效评价小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，充分了解2021年项目实施工作重点、计划及完成情况，制定的绩效评价工作方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。2.组织实施：采用核查法核查2021年度本项目财政预算执行及项目预算资金到位及支出情况，调查小组查阅项目立项、预算批复、招投票、合同签订等资料，抽查项目资金到帐及支出凭证，发放调查问卷。3.分析评价：根据现场考评情况，对收集的资料进行整体、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成自评报告初稿及附表并报送教体局审核，审核通过后形成正式自评报告报送教体局。三、项目资金使用及管理情况（一）预算执行情况及分析1.总预算执行情况。本项目系财政全额拨款。财政预算评审金额280万元。2021年预算批复280万元。2.年度预算到位情况。2021年1-12月末，2021年度项目建设预算资金为280万元，已到位280万元，到位率100%。支出280万元，支付实现率100%。（二）资金支出情况2021年度共支付280万元（三）资金管理情况该项目资金由教体局资产管理中心实行严格的管理和把控。资产管理中心制订了《资产管理中心专项资金管理办法》、《资产管理中心财务管理制度》，专项资金实行专人管理、专帐核算，做到资金支出按合同要求的进度比例支付，支出凭证附件齐全，手续合规，资金支出审批实行领导层层审核把关（由分管领导、分管财务领导、一把手层层审批把关）。资产中心到帐资金已及时按要求支付，保证资金高效运行，发挥资金使用效益。1. 项目组织实施情况分析

（1）项目产出目标任务：2015年1月已竣工，且交付使用。（2）项目质量：项目通过相关部门验收合格，项目建设期间未出现安全事故、违规违纪情况、负面新闻。（3）项目完成时效：按时完成。（4）项目成本：2021年本项目支出控制在预算280万元。（三）项目管理情况1、该项目由五小组织实施建设及资金监管。2、相关管理制度：建立了《项目管理实施细则》《工程项目变更管理实施细则》《工程管理廉政制度》等。四、项目主要绩效情况分析（一）校园的新面貌满意度高该项目投入使用后，取得了社会各界的一致好评，不少学生家长对校园的新面貌表示十分满意，认为学校的硬件设施得到了非常大的提升，学生们也对新校园非常喜爱。（二）缓解学校基础设施建设滞后的矛盾项目的建设缓解学校基础设施建设滞后的矛盾，推动岳阳市教育事业的全面、协调、可持续发展；实施该项目工程，不仅能给学生提供更好的学习环境，为素质教育的顺利开展提供了有力保障，同时，也是改善学校卫生环境，将极大地促进岳阳市基础教育持续、健康发展，为优化教育办学打下坚实的基础。五、项目综合评价结论评价小组认为：该项目投入使用后，学生家长对校园的新面貌表示十分满意，学校的硬件设施得到了非常大的提升，缓解学校基础设施建设滞后的矛盾，项目完成情况较好。经绩效评价小组评定：得分96分，评定等级为“优秀”。 |