临湘市人民政府办公室

关于印发《临湘市2018年全面规范村民

建房工作实施方案》的通知

各镇人民政府，街道办事处，市直相关位：

《临湘市2018年全面规范村民建房工作实施方案》已经市人民政府审核同意，现印发给你们，请认真组织实施。

2018年6月7日

临湘市2018年全面规范村民建房工作

实施方案

为贯彻党的十九大和中央、省市农村工作会议精神，全面实施乡村振兴战略，根据湖南省人民政府办公厅《关于加强农村建房管理的通知》（湘政办发〔2016〕81号）、岳阳市人民政府《关于引导农村村民规范建房的意见》（岳政发〔2015〕6号）、临湘市人民政府《关于引导农村村民规范建房的意见》（临政发〔2015〕12号）等文件精神，特制定本方案。

一、总体要求

以更大的力度全面推进农村规范建房工作，坚持“建、管”并重原则；坚持做好结合文章，打好规范村民建房组合拳（与农村空心房整治相结合，与重点工程项目拆迁、移民搬迁、扶贫易地搬迁、农村危房改造、灾后重建相结合，与美丽乡村建设全域环境整治、农村厕所革命相结合），努力打造一批集中建房示范点；坚持五个严禁（严禁未批先建、严禁占用基本农田、严禁在有安全隐患的地方建房、严禁一户多宅、严禁不按示范图集建房）。全面提升农村村民建房建管工作水平，确保村民建房取得重大进展。

二、主攻目标

1、实现镇（街道）、村（居委会）专业机构队伍、巡查执法队伍全覆盖。

2、规范村民建房审批程序，以镇（街道）为单位实现村民建房一站式办理全覆盖。

3、原则不少于5户联建，并且要统一村民建房风貌，实现按示范图集建房全覆盖。

4、年内建成规模30户以上的集中建房点15个。

5、原则上严控散户建房。

三、重点工作

1、完善村民建房简易规划。依据村庄建设规划，100%的村（农村居委会）编制完成村民建房简易规划，重点突出建在哪里、建多大规模、建成什么式样等要素，每个村的简易规划必须明确1－2个集中建房点，并予以公示，让村民家喻户晓。充分发挥集中建房点辐射带动效应，规划建设各类配套设施，提高乡村宜居宜业宜游整体水平。

2、严格村民建房审批程序。对申请集中建房的村民要核实户籍、宅基地等相关信息，规范审批；对个别因灾造成无房居住、在原宅基地拆旧建新的申请建房村民，要履行建房审批程序、严格控制面积，符合建房规划、按图集建房条件，由镇（街道）规划委员主任签字把关。对新开基的散户建房一律停止审批。

3、加强村民规范建房后续管理。对建房户要严格落实“三到场”程序，并挂出农户规范建房管理公示牌，严格按图施工，落实村民建房“五个严禁”；对基本建成的集中建房点，要搞好绿化美化亮化工程；对已搬迁入住的建房点要加强管理，特别要建好垃圾、污水处理设备设施，确保建房点整洁美观，村民居住舒适。

4、坚持村民建房创新推进。通过农村“空心房”整治，实现村民宅基地腾退流转、增减挂钩、占补平衡，有效破解规范村民建房建设用地、建设资金等制约瓶颈。从2018年起，市财政将进一步加大投入力度，对年内建成，岳阳市验收的集中建房点除按岳阳市奖补外，另外追加奖补。其中，涉及移民搬迁、项目拆迁、扶贫易地安置、农村危房改造的30户以上村民集中建房，分两种情形奖补：属于项目建设和政策性资金补助（市财政兜底）集中建房安置的，从项目建设和政策性资金中统筹安排，市财政不再安排奖补资金；不涉及项目建设和政策性资金补助的其他30户以上村民自发集中建房，按5万元/户给予奖补（包括岳阳市奖补政策每户6000元在内，即：每户按岳阳市奖补6000元，本市再奖补4.4万元），集中建房点50户以下的，按验收户数据实奖补；集中建房点50户以上实行250万元限额奖补。集中建房奖补资金与集中建房点考核验收挂勾，先建后补，直接拨付到镇（街道），所有资金全部用于集中建房点“三通一平、绿化亮化美化、管线规范、垃圾污水处理”等基础设施建设项目，奖补资金不足的情况下，可适当少量向建房户收取建设费用。对全部商业化运作（农村房地产开发），老板投资后进行卖房交易的集中建房点，一律取消奖补。

5、坚持村民建房部门联动机制。市级以农业局牵头，分别从市国土资源局、市城乡规划局、住建局、林业局、交通局、水务局等单位抽调人员成立市规范村民建房管理工作办公室，市财政每年安排办公经费50万元。镇（街道）以规划建设环保站牵头，从国土所、水管站、供电站、交管站、林业站抽调人员联合办公，形成部门联动格局；村、社区（居委会）以党支部牵头，选聘老党员、组长、威望高的乡友等人员成立村级规范村民建房理事会，负责村民建房信息申报、政策宣传、教育引导等工作。真正形成市、镇、村三级联动机制。

四、督查追责

1、强化督查。市规范村民建房管理工作办公室针对散户建房管理、集中建房进度、建房点绿化美化亮化、财政资金投入使用、村庄简易规划编制、日常管理等工作进行重点督查。每季度对各镇（街道）规范村民建房工作进行考核排名讲评，结果上报岳阳市规范村民建房管理办公室，并形成正反两方材料通报全市。

2、严肃问责。6月、9月和12月底，分别对各镇（街道）进行半年和年度工作考核，对集中建房推进不力、散户建房乱象丛生、工作管理严重失控的镇（街道）和相关责任人上报市委、市政府，由市人民政府启动工作问责程序，对违规违纪工作人员，特是党员干部违规圈地、超面积建房的将上报市纪委，立案查处。

3、绩效管理。全年工作分“集中建房、严控分散建房、建新拆旧、基础工作、资金管理”五大项考核计分，并折算成全市综合绩效考核得分。

附件：

1、临湘市2018年全面规范村民建房工作绩效考核计分表

2、临湘市2018年集中建房点任务安排表

临湘市2018年全面规范村民建房工作绩效考核计分表

单位：                       日期：    年    月   日

| 考核内容 | 计分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 集中建房 （51分） | 全年分6月、9月、12月份三次考核（前两次考核计30分，12月份考核计51分），6月份、9月份每少开工1栋（户）扣1分；12月份未完成建设任务的集中建房点，每欠1栋（户）扣1分；水、电、路、垃圾处理、下水道、绿化、亮化等不到位的，每欠一项扣3分。 |  |
| 严控散户建房 （20分） | 未批先建的每户扣5分；未按图建房每户扣1分；未按规划的每户扣1分；“三到场”管理每缺一次扣2分，在建户无公示牌的每户扣1分；实际建房与审批不相符的每户扣2分；未开展常态化巡查扣3分；发现违规建房问题未及时处置的每起扣3分。本项允许负分，不设下限。 |  |
| 建新拆旧 （10分） | 原址新建，新房建成后3个内没有拆除原保留的生活用房的每户扣2分；异地新建户，新房建成6个月内没有拆除旧房的每户扣2分。 |  |
| 基础工作 （14分） | 镇（街道）没有提供示范图集的扣5分，上报资料数椐不及时或不准确每次扣1分；镇（街道）无工作机构的扣1分，无村民建房审批窗口扣3分；建房资料档案不规范的每户扣1分；未明确村级建房协管员的每村扣1分。 |  |
| 资金管理 （5分） | 专项资金管理不规范、出现违规违纪行为的不记分。 |  |
| 加分项目 | 典型推介（会议先进发言、党政内刊推介、主流媒体宣传等）每篇（次）市级加2分、岳阳市级加3分、省（部）级加5分、国家级加10分，同一内容取最高加分，不重复累计；累计加分不超过20分。 |  |

临湘市2018年集中建房点任务安排表

| 序号 | 乡镇 | 集中点名称(个） | 规划户数 | 预计竣工户数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江南镇 | 儒溪社区 | 140 | 30 |  |
| 2 | 长安街道办事处 | 麻塘社区 | 31 | 31 |  |
| 3 | 长塘镇 | 托坝社区 | 70 | 30 |  |
| 4 | 黄盖镇 | 黄盖湖村 | 86 | 86 |  |
| 5 | 白羊田镇 | 合盘村 | 30 | 30 |  |
| 6 | 坦渡镇 | 新湖村 | 80 | 30 |  |
| 7 | 聂市镇 | 乘风村 | 35 | 35 |  |
| 8 |  | 源潭社区 | 34 | 34 |  |
| 9 | 五里牌街道办事处 | 示范茶场 | 32 | 32 |  |
| 10 |  | 新球社区 | 60 | 40 |  |
| 11 | 桃林镇 | 清泉社区 | 35 | 30 |  |
| 12 | 詹桥镇 | 云山村 | 43 | 30 |  |
| 13 | 忠防镇 | 平安社区 | 72 | 30 |  |
| 14 | 羊楼司镇 | 金鸡社区 | 80 | 80 |  |
| 15 |  | 明星村 | 30 | 30 |  |
| 小 计 |  | 15 | 856 | 578 |  |