# 洞庭湖区临湘市畜禽养殖环境整治专项行动

# 实施方案

#### 为加强洞庭湖生态经济圈建设，改善畜禽养殖环境，促进畜牧业持续健康发展，根据省政府办公厅《洞庭湖生态经济圈水环境综合治理近期重点工作与责任分工方案》（湘政办函[2016]1号）、《洞庭湖区养殖环境整治专项行动实施方案》（湘政办函[2016]55号）和岳政办函[2016]12号《关于印发<洞庭湖生态经济区水环境综合治理五个专项行动方案>的通知》要求，制订本实施方案。

## 一、指导思想

#### 以习近平总书记“节水优先、空间平衡、系统治理、两手发力”的治水新思想为指针，立足洞庭湖生态经济圈和湖南“两型社会”建设，按照《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、国务院《水污染防治行动计划》以及《洞庭湖生态经济区规划》、《湖南省贯彻落实<水污染防治行动计划>实施方案（2016—2020年）》等法律法规和相关规定，以源头管控为重点，强化养殖污染综合治理措施的落实，维护洞庭湖区水环境生态安全。

## 二、工作任务

#### 科学划定畜禽养殖禁养区、限养区和适养区，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽规模养殖场（户）；对适养区和限养区内的畜禽规模养殖场（户）进行养殖设施升级改造，加强养殖废弃物综合利用和无害化处理示范工程建设，促进养殖生态循环、可持续发展。

## 三、工作目标

#### 1、2017年底前，我市黄盖湖、冶湖、涓田湖堤岸陆域水平纵深1000米划定为畜禽禁养区，关停退出或异地搬迁区内畜禽规模养殖场（户），其中生猪存栏规模300头以上和等当量的牛、羊、禽养殖场（户）在2016年底前完成。

#### 畜禽规模养殖场（户）是指常年存栏生猪≥50头或栏舍面积≥100㎡、常年存栏奶牛≥100头、年出栏肉牛≥100头、年出栏肉羊≥300只、常年存笼蛋鸡≥10000羽、年出笼肉鸡≥50000羽、年出笼水禽≥10000羽，以及其他种类畜禽相当规模的养殖场（户）。

#### 湘政办函[2016]55号文件规定的退养区，我市现有畜禽规模养殖场共31户（详见附表），栏舍面积44131.3m2。其中生猪存栏300头以上养殖场7户，栏舍面积29753.5m2，在2016年底前完成退养；生猪存栏300头以下的养殖场24户，栏舍面积14377.77m2，在2017年底前完成退养。

2、2018年底前，依托现有规模化养殖企业的治污设施，完成我市现有畜禽规模养殖企业设施设备升级改造，建1个养殖废弃物集中式综合利用和无害化处理示范工程（包括干粪生产有机肥加工厂、病死动物无害化处理中心和乡镇分设6个病死动物无害化收集点)，实现养殖废弃物统一收集，集中处理，资源化利用。

## 四、工作步骤

### 1、调查摸底（2016年5月底前）

#### 由市人民政府牵头，组织畜牧、国土资源、财政和环保等部门，开展养殖环境相关情况核查。精准勘测栏舍面积（面积测量范围以栏舍滴水为准），制作养殖情况调查表，拍摄养殖场照片，现场制作栏舍平面图，场（户）主签字核实后建档，建立一户一档电子数据库，专人负责。

### 2、强力推进整改拆迁退养（2016年7月—2017年11月）

#### 切实做好政策宣传发动工作，公开信息，积极争取养殖户的主动配合，积极引导养殖企业在规定时间内自行关停退养或异地拆迁，把养殖企业损失降低到最小程度。同时，对拒不退养的畜禽规模养殖场（户），要依照相关法律法规采取强制关停拆除等措施。

### 3、全面改造升级养殖设施（2016年6月—2018年11月）

#### 加快现有规模养殖场（户）污染防治设施的改造升级，配套完善与养殖规模相应的粪便干湿分离、雨污分流、粪污发酵、有机肥加工、沼气制取以及粪污收集、输送、处理、病死动物无害化处理等设施设备，实现养殖过程中粪污有效控制。鼓励和支持散养密集区实行粪污分户收集、集中处理。对新建、改建、扩建的畜禽规模养殖场严格执行“三同时”制度，确保养殖污染防治设施适应养殖规模和污染防治需要。

#### 4、自查整改与考核验收（2017年11月和2018年11月）

#### 阶段性工作完成后，市政府组织由畜牧会同相关部门进行初步验收，对验收不合格的镇（街道）及时提出整改意见，督促整改到位。2017年11月底前完成禁养区内畜禽规模养殖场退养或搬迁工作；2018年11月底前完成规模化养殖企业粪污治理设施提质升级改造。及时上报总结材料，并提出阶段性验收申请。

#### 工作措施

#### 1、成立机构，加强组织领导。

成立由市政府分管领导任组长，乡镇、环保、国土、能源、财政、规划、林业、畜牧、水务、工商等行政职能主管部门为成员的洞庭湖区临湘市畜禽养殖环境整治工作领导小组。

市人民政府负主体责任，镇人民政府（街道办事处）具体实施，镇政府(街道办事处)主要负责人要亲自抓，明确分管负责人负责。建立环保、财政、畜牧、水务等单位组成的联席会议制度，一月一调度、一季一通报，及时解决工作中遇到的新情况、新问题，协同推进专项整治工作的开展，确保各项工作落实到位。

部门职责：

洞庭湖区临湘市畜禽养殖环境整治工作领导小组：负责协调各部门对禁养区畜禽规模养殖场（户）、养殖小区的关闭或搬迁及限养区可养区内的养殖污染综合治理工作。

各镇、街道办事处：对本辖区的畜禽规模养殖场（户）、养殖小区进行摸底调查，加强宣传教育，并具体负责组织实施规模养殖场的治理工作；做好辖区内饮用水安全、农业和农村水污染防治、环境基础设施建设等相关工作。

市环保局：负责畜禽规模养殖污染防治的统一监督管理，严格环境影响评价审批，依法查处无环保审批手续和污染防治配套设施的畜禽规模养殖场（户）、养殖小区；加强对畜禽污染物排放的监管，加强污染防治技术指导，对超标排放的依法查处；会同财政、畜牧部门安排畜禽规模养殖污染治理和扶持补贴资金。

市国土局：负责畜禽规模养殖场（户）、养殖小区设施农用地的监督管理。

市能源局：指导畜禽规模养殖场（户）、养殖小区利用沼气技术开展畜禽养殖污染治理和资源化利用，监督管理沼气工程的设计和施工。

市财政局：负责对财政资金的监管，确保专款专用；会同环保、畜牧部门统筹安排、及时拨付畜禽规模养殖污染治理和扶持补贴资金。

市规划局：负责依法拆除违法搭建的畜禽养殖设施。

市林业局：配合做好自然保护区、森林公园内畜禽规模养殖场（户）、养殖小区的退出和污染治理工作。

市畜牧水产局：负责对畜禽规模养殖场（户）、养殖小区的监督管理，严格审查动物防疫条件，指导养殖废弃物的综合利用，规范畜禽规模养殖行为，加强对畜禽规模养殖场（户）、养殖小区合理使用投入品的监管以及畜禽养殖环节的技术指导；推广清洁生产，提高生态、经济效益；督促畜禽规模养殖场（户）、养殖小区建立完善的养殖档案和进行畜禽养殖备案登记；会同财政、环保部门安排畜禽规模养殖污染治理和扶持补贴资金。

市水务局：配合做好涉水的畜禽规模养殖场（户）、养殖小区的监督管理。

#### 市工商局、发改局、民政局、人社局、公安局等相关部门要依照各自职责，协助做好畜禽规模养殖污染防治工作。

#### 2、整合资金，加大投入。市人民政府将养殖环境专项整治行动所需工作经费列入本级财政年度预算，制定积极有效的扶持政策，运用贷款贴息、信用担保、直接补贴等方式，引导建立PPP模式，吸引社会资本参与养殖环境治理和畜禽粪污综合利用示范工程建设，形成多元化的投入机制。

#### 对2017年底前主动完成关停退养或异地拆迁的养殖场（户）给予奖励，实施以奖代补，退养补偿标准：畜禽栏舍（加25%的附设面积）300元/m2，按此标准测算退养补偿资金，申请省级财政支持50%，市本级财政承担50%。对不按本方案时间内自行拆迁退养的一律不予补偿。

#### 落实工作责任。各部门要落实责任，明确工作目标，加强工作考核。环保部门要切实加强监督，建立完善长效管理机制，坚决防止退养反弹；人力资源和社会保障部门要认真做好退养劳动力的就业培训，指导转产再就业；畜牧部门要切实做好技术指导与服务，鼓励有条件的退养企业异地搬迁养殖；国土资源部门要配合制定扶持政策，优先保障异地搬迁的养殖企业用地，切实为退养搬迁企业排忧解难；其他各相关部门要认真履行职能，做好职责范围内的各项工作，确保畜禽养殖污染企业退得出、安得住，畜禽产品保供给，畜牧事业有新发展。

#### 4、加大宣传和监督力度。各镇（街道）要对退养企业实施台账、契约管理，信息向社会公开，群防群管，积极引导舆论监督。要加强养殖污染防治的科学普及、舆论宣传和技术推广，及时回应社会关切的热点问题，畅通公众表达及诉求渠道，充分保障和发挥社会公众的环境知情权和监督作用。深入开展生态文明教育培训，切实提高养殖户节约资源、保护环境的自觉性和主动性，为推进养殖污染防治的公众参与创造良好的社会环境。

2016年5月20日

附：1、洞庭湖区临湘市内湖沿岸1000米范围内畜禽规模养殖场摸底调查明细表