附件2

临湘市2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：临湘市公路建设和养护中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 08月23日

临湘市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 施佳呢 |  |  |  |  | 联络电话 |  |  | 0730-3968876 |  |  |  |
| 人员编制 |  | 114 |  |  |  |  | 实有人数 |  |  | 122 |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | 1.全面完成上级下达的公路建设和养护目标任务； 2.承担本市列养公路路基、路面、桥涵及其附属设施的日常管理、养护维修工作； 3.负责列养公路大中修、危桥改造、公路水毁修复以及公路应急处置工作； 4.依法维护管养公路的路产路权工作； 5.承办临湘市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要工作内容 |  | 任务1：完成好重点交通项目建设协调工作； 任务2：完成好年度上级下达民生实事实施工作； 任务3：落实好道路交通安全和市场监管责任； 任务4：其他日常工作事务及临时性工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | 临湘市建设和养护中心2021年总收入2656.49万元，总支出2656.49万元，基本支出1738.87万元包括工资福利支出1428.37万元，对个人和家庭补助支出199.36万元,商品和服务支出111.14万元。项目支出917.62万元。项目建设稳步推进，如期完成年初目标任务；不断加强公路路基、路面、桥涵及其附属设施的日常管理、养护维修工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他收入 |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 2656.49 |  |  | 1338.72 |  |  |  |  |  |  |  | 1317.77 |  |
| 1、局机关 | 2656.49 |  |  | 1338.72 |  |  |  |  |  |  |  | 1317.77 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |
|  |  |  | 基本支出 | 其中： |  |  |  |  | 项目支出 |  | 当年结余 |  | 累计结余 |
|  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 2656.49 |  | 1738.87 | 1627.73 |  | 111.14 |  |  | 917.62 |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 2656.49 |  | 1738.87 | 1627.73 |  | 111.14 |  |  | 917.62 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公务接待费 | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  | 在用固定资产 |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 556.88 |  | 556.88 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1、局机关 | 556.88 |  | 556.88 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成 |  |
|  | 目标1：完成好重点交通项目建设协调工作； 目标2：完成好年度上级下达民生实事实施工作； 目标3：落实好道路交通安全和市场监管责任； 目标4：其他日常工作事务及临时性工作。 |  |  | 完成了G353线大中修项目；对S203线、S206线、S208线道路破损路面的养护及维护（公路水毁修复、雨季/秋季路面小修、沥青路面清灌缝） |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 | 评价内容 |  | 绩效目标 |  | 完成情况 |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 重点项目支出安排率≧100% |  | 100%完成 |
|  |  |  | 固定资产利用率=100% |  | 100%完成 |
|  |  | 数量指标 | “三公经费”变动率≤5% |  | 100%完成 |
|  |  | 时效指标 | 完成本年度公路养护工作 |  | 100%完成 |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 |  | 100%完成 |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 确保道路运输安全及城区交通秩序持续好转，群众满意度不断提升。 |  | 社会效益明显 |
|  |  | 经济效益 | 为城镇居民经济增长创造条件，助推乡村旅游产业发展 |  | 经济效益明显 |
|  |  | 生态效益 | 降噪降阻 |  | 生态效益明显 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | 95%满意 |
| 绩效自评综合得分 |  | 99.3 |  |  |  |
| 评价等次 |  | 优秀 |  |  |  |

| 四、评价人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 罗喜军 | 党委书记、主任 | 临湘市公路建设和养护中心 |  |
| 李正伟 | 党委委员、副主任 | 临湘市公路建设和养护中心 |  |
| 高兴发 | 党委委员、工会主席 | 临湘市公路建设和养护中心 |  |

填报人（签名）： 施佳呢                         联系电话：0730-3968876

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 临湘市公路建设和养护中心共有编制114人，8名无编人员。其中：机关编制27名（参公事业编制26名，工勤编制1名），全额事业编制87，现内设办公室、财务股、政工股、工务股、机关安全股、工会、党建办等10个股室。 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 1.全面完成上级下达的公路建设和养护目标任务； 2.承担本市列养公路路基、路面、桥涵及其附属设施的日常管理、养护维修工作； 3.负责列养公路大中修、危桥改造、公路水毁修复以及公路应急处置工作； 4.依法维护管养公路的路产路权工作； 5.承办临湘市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 临湘市建设和养护中心2021年总收入2656.49万元，总支出2656.49万元，基本支出1738.87万元包括工资福利支出1428.37万元，对个人和家庭补助支出199.36万元,商品和服务支出111.14万元。项目支出917.62万元。（其中公路养护项目经费217万元，其他上级专项项目经费700.62万元） （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2021年度国省道公路养护专项经费217万元；普通县道养护120万。 专项资金实际使用情况分析 为确保交通公路畅通，精心组织日常养护，进一步加大公路养护力度先后对国道G353线、省道S203线、S206线、S208线进行公路水毁修复工程（土方清运；路肩回填；砌筑挡墙；埋设管涵；水沟修复）；雨季/秋季路面小修工程（沥青路面基层挖补；面层挖补；挖槽调平）；沥青路面清灌缝工程（中等、严重裂缝76.44KM）对破损道路路面及时进行维修，加大了汛期水毁、冰雪灾害天气造成的危险路段、桥梁应急抢险费用投入，确保道路运输安全及城区交通秩序持续好转，群众满意度不断提升。全年共完成养护资金217万元；普通县道养护120万 - 专项资金管理情况分析 2021年临湘市公路建设和养护中心严格按照中央八项规定和省、市有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上，我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，再由分管局领导审批、主要负责人签字同意报账后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展。 - 部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 按照 “有路必养”的原则，我市以公路养护质量检查评定为标准，科学合理安排养护工作，坚持公路养护经常化、全面化、科学化，强化责任，勤管勤查。先后对省道、县道道路肩进行整修培护，特别是针对上半年雨水天气多的情况，对桥梁、涵洞、排水沟全面进行了清理疏通。加大巡查督促力度和日常路面保洁力度，及时维修、扶正、加固各类公路附属设施。同时，对目前养护线路存在的问题，逐条线路进行登记，狠抓整改落实，路容路貌大有改观，养护质量明显提高。实现了养护线路常年保持路面平整，路肩整洁，无杂草，水沟通畅，桥涵构造完好，标志齐全，所养护的道路优良率97.42%。 （二）专项管理情况分析 为确保交通公路畅通，精心组织日常养护，进一步加大公路养护力度先后对国道G353线、省道S203线、S206线、S208线进行公路水毁修复工程（土方清运；路肩回填；砌筑挡墙；埋设管涵；水沟修复）；雨季/秋季路面小修工程（沥青路面基层挖补；面层挖补；挖槽调平）；沥青路面清灌缝工程（中等、严重裂缝76.44KM）对破损道路路面及时进行维修，加大了汛期水毁、冰雪灾害天气造成的危险路段、桥梁应急抢险费用投入，确保道路运输安全及城区交通秩序持续好转，群众满意度不断提升。全年共完成养护资金217万元；普通县道养护120万。 - 部门（单位）整体支出绩效情况 2021年临湘市建设和养护中心支出2656.49万元，系保障我中心行政运行各项支出。包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助等人员经费和日常公用经费以及公路养护专项经费与其他上级专项经费。其中工资福利支出1428.37万元、商品和服务支出111.14万元、对个人和家庭的补助支出199.36万元、项目支出917.62万元。（其中公路养护项目经费217万元，其他上级专项项目经费700.62万元） - 存在的主要问题 一是专项切块养护资金不足，特别是农养省道的养护资金缺少，致使国省养护标准的部分工作无法全部落实、路况维持难度大；二是养护工程配套资金不足，水沟、绿化等附属工程无法全部实施，工程推进艰难 六、改进措施和有关建议 我们将严格按照相关规定，整章建制，加强核算中心工作；组织系统各单位财务人员加强上级组织的业务培训，加强会计更新知识的继续教育；加强行政事业单位内部控制建设；特别是对项目资金的财务监督，使系统财务各项工作逐步步入规范化轨道。