附件2

临湘市2023年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：临湘市公路建设和养护中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年04月10日

临湘市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 秦 瑶 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  |  | 18711092029 |  |  |  |
| 人员编制 |  |  | 106 |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | - 1.全面完成上级下达的公路建设和养护目标任务； - 2.承担本市列养公路路基、路面、桥涵及其附属设施的日常管理、养护维修工作； - 3.负责列养公路大中修、危桥改造、公路水毁修复以及公路应急处置工作； - 4.依法维护管养公路的路产路权工作； - 5.承办临湘市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要工作内容 |  |  | - 1.完成好重点交通项目建设协调工作； - 2.完成好年度上级下达民生实事实施工作； - 3.落实好道路交通安全和市场监管责任； - 4.其他日常工作事务及临时性工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | 我中心2023年总收入5711.52万元，总支出5711.52万元，其中：工资福利支出1184.89万元、对个人和家庭补助支出30.62万元、商品和服务支出116.01万元、项目支出4380万元。 2023年度我单位总体运行情况及取得的成绩如下： （一）通过开展日常养护、预防性养护、季节性养护，管养国省道、县道综合优良率达到98.22%，其中干线公路优良率100%，支线公路优良率94.15%，全年养护综合评定排名岳阳市第三名。 - 切实履行公路安全监督管理职责，组织安全生产巡查、安全隐患排查29次，查排发现安全隐患38处，及时整改38处。落实市政府“四大行动”工作部署，提前启动公路安全设施精细化堤升项目，维护道路安全。 - 我中心争取到位项目建设资金4401万元，启动项目建设5个，已完工项目1个，续建、新建项目4个。 - （四）完成了年初和12月份的低温雨雪冰冻天气公路应急保畅和防冻防滑工作。重点加强公路临水临崖、急弯陡坡、易结冰桥涵等险要地段巡查处置，管养公路没有发生因雨雪冰冻天气造成的交通中断和车辆阻滞情况，确保了公路安全畅通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财政拨款 |  | 政府基金拨款 |  |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  | 其他收入 |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 5711.52 |  |  | 0 |  | 3168.56 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2542.96 |  |
| 1、局机关 | 5711.52 |  |  | 0 |  | 3168.56 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2542.96 |  |
| 2、二级机构1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  | 项目支出 |  |  | 当年结余 |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 5711.52 |  |  | 1331.52 |  | 1215.51 |  |  |  | 116.01 |  |  | 4380 |  |  | 0 |  | 0 |
| 1、局机关 | 5711.52 |  |  | 1331.52 |  | 1215.51 |  |  |  | 116.01 |  |  | 4380 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2、二级机构1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  |  |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 564.36 |  |  | 564.36 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1、局机关 | 564.36 |  |  | 564.36 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2、二级机构1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：完成好重点交通项目建设协调工作； 目标2：完成好年度上级下达民生实事实施工作； 目标3：落实好道路交通安全和市场监管责任； 目标4：其他日常工作事务及临时性工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.公路养护工作持续向好； 2.项目建设全面展开； 3.安全监管持续加强； 4.公路保护切实加强； 5.达到预期目的基本完成预定工作任务； |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  | 质量指标 |  | 资金到位率=100% |  |  |  |  |  |  | 100%完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 固定资产利用率=100% |  |  |  |  |  |  | 100%完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 重点项目支出安排率=100% |  |  |  |  |  |  | 100%完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 完成当年工作量 |  |  |  |  |  |  | 100%完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成当年预算 |  |  |  |  |  |  | 100%完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 当年完成工作预算 |  |  |  |  |  |  | 100%完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 各项目的经费的成本指标 |  |  |  |  |  |  | 100%完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 控制在预算内 |  |  |  |  |  |  | 100%完成 |  |  |  |  |
|  |  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  | 社会效益 |  | 确保道路运输安全及城区交通秩序持续好转，群众满意度不断提升。 |  |  |  |  |  |  | 社会效益明显 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 为城镇居民经济增长创造条件，助推乡村旅游产业发展 |  |  |  |  |  |  | 经济效益明显 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 降噪降阻 |  |  |  |  |  |  | 生态效益明显 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 12345热线综合指标 |  |  |  |  |  |  | 月均值综合指标为91.69分 |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 四、评价人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 罗喜军 | 党委书记、主任 | 临湘市公路建设和养护中心 |  |
| 姚剑峰 | 党委委员、副主任 | 临湘市公路建设和养护中心 |  |
| 李玉虎 | 党委委员、副主任 | 临湘市公路建设和养护中心 |  |
| 付 聪 | 党委委员、副主任 | 临湘市公路建设和养护中心 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 临湘市公路建设和养护中心共有编制101人，7名无编人员。其中：机关编制24名（参公事业编制23名，工勤编制1名），全额事业编制77人，机关内设综合室、人事股、财务审计股、养护工程股、计划统计股、路产路权股、安全股、党建办、纪检监察室、工会十个股室，下辖一个二级机构公路管理所（副科级）。 2023年度总支出为5711.52万元，其中：基本支出1331.52万元，其中人员经费：1215.51万元，公用经费为116万元；项目支出4380万元。主要内容和涉及范围如下： 1.全面完成上级下达的公路建设和养护目标任务； 2.承担本市列养公路路基、路面、桥涵及其附属设施的日常管理、养护维修工作； 3.负责列养公路大中修、危桥改造、公路水毁修复以及公路应急处置工作； 4.依法维护管养公路的路产路权工作； 5.承办临湘市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况11756246.63 （一）基本支出 临湘市建设和养护中心2023年基本支出预算数为1175.62万元，决算数为1331.52万元。其中工资福利支出预算数为1078.2万元，决算数为1184.89万元；商品服务支出预算数为83万元，决算数为116.01万元；对个人和家庭补助支出预算数为14.42万元，决算数为30.62万元。三公”经费预算数为1万元，决算数为1万元。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 ①市财政预算安排专项资金包括： 1.普通县道养护141万；2.季兰坡危桥值守项目30万。 ②上级财政预算安排专项资金包括： 1.S206线横溪桥拆除重建项目95万； 2.普通国省道公路养护专项经费207万元； 3.S203改善工程项目434万；S203改善工程项目663万； 4.普通国省道公路养护专项经费100万元； 5.S206接线（267米）、S208（200米）大修项目78万； 6.S206线跨京广线K1380+169处季兰坡跨铁桥梁改建工程255万； 上述项目资金已落实到位并按工程进度按时拨付工程款。 2.专项资金实际使用情况分析 2023年度市财政安排专项资金普通县道养护141万元；季兰坡危桥值守项目30万。S203羊楼司至文白和平段路面改善1097万，S206线横溪桥破除重建项目95万，国省道公路养护207万，季兰坡危桥拆除重建255万，国省道公路养护100万，S206（200米）大修78万，实际决算2003万元。 决算支出在预算范围之内，没有超出预算外。 ①切实履行公路安全监督管理职责，组织安全生产巡查、安全隐患排查29次，查排发现安全隐患38处，及时整改38处。落实市政府“四大行动”工作部署，提前启动公路安全设施精细化堤升项目，重点处治公路平交道口五小工程，新安装标志牌221块，道口警示桩538根，凸面境43块，钢护栏788米，路面标线2730平方米，共处理安全隐患136处（G353线130处,S206线3处,S208线3处），群众满意度不断提升。全年共完成市财政预算安排普通国省道、县道养护专项资金448万。 ② S203线羊楼司至文白和平段8.509km路面改善工程。该项目工程于10月13日正式开工建设，目前全线路基工程已完工，2024年春节前完成主体工程建设。全年共完成市财政安排专项资金1097万。 ③季兰坡桥公跨铁线桥改建项目列入临湘市重点建设项目，已完成S206线季兰坡公跨铁桥改建工程。于2024年1月22日完工通车。全年共完成市财政安排季兰坡桥公跨铁线桥改建项目专项资金285万。 ④S206线横溪桥拆除重建项目，2023年完成对S206线横溪桥拆除及重建工程，全年共完成市财政预算安排专项资金95万。 ⑤S206线接线大修（267米）、S208（200米）大修项目，2023年完成对S206线接线267米大修、S208线200米大修项目，全年共完成市财政预算安排专项资金78万。 3.专项资金管理情况分析 我中心有内部财务管理制度且得到有效执行；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 按照 “有路必养”的原则，我市以公路养护质量检查评定为标准，科学合理安排养护工作，坚持公路养护经常化、全面化、科学化，强化责任，勤管勤查。先后对省道、县道道路肩进行整修培护，特别是针对上半年雨水天气多的情况，对桥梁、涵洞、排水沟全面进行了清理疏通。加大巡查督促力度和日常路面保洁力度，及时维修、扶正、加固各类公路附属设施。同时，对目前养护线路存在的问题，逐条线路进行登记，狠抓整改落实，路容路貌大有改观，养护质量明显提高。实现了养护线路常年保持路面平整，路肩整洁，无杂草，水沟通畅，桥涵构造完好，标志齐全，所养护的道路优良率94.62%。公路养护工作持续向好；项目建设全面展开；安全监管持续加强；公路保护切实加强。 （二）专项管理情况分析 为确保交通公路畅通，精心组织日常养护，进一步加大公路养护力度。 1.S203线羊楼司至文白和平段8.509km路面改善工程于10月13日正式开工建设，目前全线路基工程已完工，计划2024年春节前完成主体工程建设； 2.S206线季兰坡桥公跨铁线桥改建项目列入临湘市重点建设项目，该项目工程于2024年1月22日完工通车； 3.S206线横溪桥拆除重建项目，2023年完成对S206线横溪桥拆除及重建工程； 4.S206线接线大修（267米）、S208（200米）大修项目，2023年完成对S206线接线267米大修、S208线200米大修项目。 有内部财务管理制度且得到有效执行；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金使用有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 临湘市建设和养护中心2023年基本支出预算数为1175.62万元，决算数为1331.52万元。其中工资福利支出预算数为1078.2万元，决算数为1184.89万元；商品服务支出预算数为83万元，决算数为116.01万元；对个人和家庭补助支出预算数为14.42万元，决算数为30.62万元。三公”经费预算数为1万元，决算数为1万元。 2023年度市财政安排专项资金普通县道养护141万；季兰坡危桥值守项目30万。 五、存在的主要问题 公路建设项目省补资金缺口较大，配套资金不足，提请市委、市政府重视支持并解决项目配套资金问题。特别是农养省道的养护资金缺少，致使国省养护标准的部分工作无法全部落实、路况维持难度大；水沟、绿化等附属工程无法全部实施，工程推进艰难。 六、改进措施和有关建议 我中心将严格按照相关规定，整章建制，组织系统各单位财务人员业务培训；加强行政事业单位内部控制建设；特别是对项目资金的财务监督，使系统财务各项工作逐步步入规范化轨道。将认真对照并落实各级下达的任务指标，确保主要工作扎实开展，重点工作及时跟进，全面完成全年工作任务。 （一）加强公路养护工作。一是加强公路日常养护、专业化养护和预防性养护，加强路面保洁，及时清理路障，修复路面坑槽，确保管养公路安全通畅。二是加强路面附属设施养护，完善道路标志标牌。三是加强桥梁日常观测，做好观测记录。四是加大节假日、雨雪天气等条件下安全保畅力度，加大人力、物力投入，结合不同时节搞好演练，进一步提高应急处置能力，确保公路的安全畅通。五是加大养护机械化投入，提高改善路况水平，努力打造“畅、洁、绿、美、安”的公路通行环境。 （二）积极开展项目建设。积极争取省、岳阳市公路主管部门计划资金，启动G107季兰坡至羊楼司段升级改造、S203坦渡镇坦渡村至桐梓铺段路面改善项目。加强项目管理，严格控制工程质量，做好安全生产工作，有条不紊推进工程进度。 （三）抓好公路安全生产。一是落实交通问题顽瘴痼疾集中整治要求，确保下达的整治问题及时消除。二是继续贯彻执行安全生产方针政策，加大安全生产隐患排查力度，及时发现和整治各类隐患，及时修复受损公路，确保管养公路安全畅通。

财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价£   项目完成结果评价R

项目名称：S206线跨京广线K1380+169处季兰坡跨铁桥梁改建工程；

项目名称：国省道、县道公路养护项目；

项目名称：S203线羊楼司至文白和平段路面改善项目；

项目名称：S206线横溪桥拆除重建项目；

项目名称：S206接线（267米）、S208（200米）大修项目78万；

项目单位：临湘市公路建设和养护中心

主管部门：临湘市公路建设和养护中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年04月10日

临湘市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 秦瑶 |  |  |  |  | 联络电话 |  | 18711092029 |  |  |
| 项目地址 | 临湘市 |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414399 |  |  |
| 项目起止时间 | 2023年01月起至2023年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） | 2003 | 实际到位资金 （万元） |  | 2003 | 实际支出 （万元） |  | 1891.59 |  | 结余（万元） | 111.41 |
| 其中：中央财政 |  | 其中： 中央财政 |  |  | 其中： 中央财政 |  |  |  | 其中： 中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 2003 | 市财政 |  | 2003 | 市财政 |  | 1891.59 |  | 市财政 | 111.41 |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 季兰坡危桥值守 （30万） |  | 229500 | 7月5# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70500 | 8月7# |  |  |  |  |  |  |  |
| 季兰坡危桥拆除重建 （255万结转下年230.58万） |  | 2200000 | 12月8# |  |  |  |  | 实际支付230.58万， 结转下年24.42万。 |  |  |
| 县道养护经费10580012月9# (141万） |  | 1410000 | 1月20# |  |  |  |  |  |  |  |
| 国省道公路养护 （207万） |  | 314420 | 6月22# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1410775 | 6月23# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23292 | 6月21# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 321513 | 7月9# |  |  |  |  |  |  |  |
| 国省道公路养护 （100万） |  | 327345 | 10月16# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 672655 | 9月16# |  |  |  |  |  |  |  |
| S203线羊楼司至文白和平段8.509km路面改善工程 （1097万） |  | 488360 | 7月7# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2108922 | 7月7# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1099493 | 10月17# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3683225 | 12月11# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3500000 | 12月12# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90000 | 12月14# |  |  |  |  |  |  |  |
| S206线横溪桥拆除重建项目 （95万，结转下年86.99万） |  | 30100 | 8月8# |  |  |  |  | 实际支付8.01万， 结转下年86.99万。 |  |  |
|  |  | 15000 | 10月14# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15000 | 10月15# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20000 | 11月10# |  |  |  |  |  |  |  |
| S206线接线大修（267米）、S208（200米）大修项目 （78万） |  | 50000 | 11月7# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 130000 | 11月15# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16000 | 11月11# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37998.67 | 11月14# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 370000 | 11月15# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 176001.33 | 12月10# |  |  |  |  |  |  |  |

| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  | 实际完成 |
|  | - S206线季兰坡公跨铁桥改建工程，该项目工程于2024年1月22日完工通车； - 承担本市列养公路路基、路面、桥涵及其附属设施的日常管理、养护维修工作； - 负责列养公路大中修、危桥改造、公路水毁修复以及公路应急处置工作； - S203线羊楼司至文白和平段8.509km路面改善工程，目前全线路基工程已完工，计划2024年春节前完成主体工程建设； - S206线横溪桥拆除重建项目，目前已完工； - S206线接线大修（267米）、S208（200米）大修项目，目前已完工。 |  |  |  | 达到预期目的，基本完成预定工作任务 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
|  | 项目产出指标 | 数量指标 | 完成当年工作量 | 100% | 100%完成 |
|  |  |  | 完成当年预算 | 100% | 100%完成 |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100%完成 |
|  |  |  | 固定资产利用率 | 100% | 100%完成 |
|  |  |  | 重点项目支出安排率=100% | 100% | 100%完成 |
|  |  | 时效指标 | 当年完成工作 | 100% | 100%完成 |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 100% | 100%完成 |
|  | 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 确保道路运输安全及城区交通秩序持续好转。 | 经济效益明显 | 社会效益明显 |
|  |  | 社会效益 指标 | 为城镇居民经济增长创造条件，助推乡村旅游产业发展 | 完成 | 经济效益明显 |
|  |  | 生态效益 指标 | 降噪降阻 | 完成 | 生态效益明显 |
|  |  | 服务对象满意度 指标 | 12345热线综合指标 | 95%满意 | 月均值综合指标为91.69分 |
| 绩效自评综合得分 |  | 99 优秀 |  |  |  |
| 评价等次 |  | 优秀 |  |  |  |

| 四、评价人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 罗喜军 | 党委书记、主任 | 临湘市公路建设和养护中心 |  |
| 姚剑峰 | 党委委员、副主任 | 临湘市公路建设和养护中心 |  |
| 李玉虎 | 党委委员、副主任 | 临湘市公路建设和养护中心 |  |
| 付聪 | 党委委员、副主任 | 临湘市公路建设和养护中心 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

- 评价报告综述（文字部分） - 项目基本概况 1.S206线季兰坡桥公跨铁线桥改建项目列入临湘市重点建设项目，该项目工程于2024年1月22日完工通车； 2.县道养护项目通过开展日常养护、预防性养护、季节性养护，管养国省道、县道综合优良率达到98.22%，其中干线公路优良率100%，支线公路优良率94.15%，全年养护综合评定排名岳阳市第三名。 3.S203线羊楼司至文白和平段8.509km路面改善工程于10月13日正式开工建设，目前全线路基工程已完工，计划2024年春节前完成主体工程建设； 4.S206线横溪桥拆除重建项目，2023年完成对S206线横溪桥拆除及重建工程； 5.S206线接线大修（267米）、S208（200米）大修项目，2023年完成对S206线接线267米大修、S208线200米大修项目。 - 项目资金使用及管理情况 2023年下达项目资金2003万元，实际支出1904.59万，实际资金支出率95.09%。 我中心在资金使用上，严格按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，再由分管局领导审批、主要负责人签字同意报账后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务临湘公路高质量发展。 - 项目组织实施情况 本单位制定了项目实施方案及项目管理制度。全面落实项目工程建设质量责任制，严格把好工程质量关。加强工程质量监督。按项目施工进度拨付资金，保障了资金的专款专用，确保了项目的顺利实施 - 综合评价情况及评价结论 综合以上各项指标，我中心财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2023年的部门项目支出绩效自我评价得到99分，自评结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。 - 项目主要绩效情况分析 交通运输道路养护、道路大修工程、危桥改造资金的使用保障了临湘市公路道路养护工作的顺利开展，加大了对汛期水毁、冰雪灾害天气造成的危险路段维护费用投入，确保了人民群众的正常通行，取得了良好的社会效益。 - 主要经验及做法、存在问题和建议 主要做法：推行日常养护作业定项定价、按实计量、清单结算，全面推进公路养护计量支付管理，确保养护资金用到实处，保证路况优良率稳中有升。 存在问题：一是专项切块养护资金不足，特别是农养省道的养护资金缺少，致使国省养护标准的部分工作无法全部落实、路况维持难度大；二是养护工程配套资金不足，水沟、绿化等附属工程无法全部实施，工程推进艰难。 - 附件 2023年公路技术状况评定汇总表，临湘市12345热线综合评价表