附件2

临湘市2023年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：   临湘市交通运输局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年 4月1日

临湘市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 张晓辉 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  | 13974007738 |  |  |  |
| 人员编制 |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 职能职责概述 |  |  | 我局是临湘市政府组成部门，现有干部职工220人，主要负责全市公路建设及养护管理，交通运输保障、交通行业管理、交通行政执法等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要工作内容 |  |  | 任务1：完成农村公路建设36.637公里、完成农村公路安防工程20.66公里，完成农村公路危桥建设8座，完成临鸭公路路面工程12.887公里，搞好乡村道养护1416.588公里； 任务2：搞好县道156.268公里、乡道405.98公里的建设及养护管理工作； 任务3：搞好交通行政执法工作； 任务4：搞好交通运输保障和交通行业管理工作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  | 2023年我局在市委市政府的领导下，围绕市委政府中心工作，加大交通基础设施建设力度，提升行业管理和服务水平，现将全年工作情况总结如下：（1）累计投入资金2.09亿元，启动新建、续建工程项目6个，开展项目前期3个。（2）完成农村公路建设36.637公里、完成农村公路安防工程建设20.66公里，完成农村公路危桥建设8座，完成临鸭公路路面工程建设12.887公里，搞好乡村道养护1416.588公里；搞好县道156.268公里、乡道405.98公里的建设及养护管理工作； （3）深入开展“整治交通秩序，打击非法营运”专项行动；加大路政管理，强力推进治超、治限工作。加强疫情防控和复工复产工作。按照市委、市政府工作部署，配合有关单位认真做好污染防治和生态环境保护工作。（4）积极开展交通问题顽瘴痼疾专项整治和交通安全隐患清零行动，筹集资金200多万元建成并使用交通运输安全监管平台，摸排并整治安全隐患83个，督促“两客一危一公交”运输企业共计180台车辆安装智能终端设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财政拨款 |  | 政府基金拨款 |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  | 其他收入 |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 7675.07 |  |  |  |  | 6038.62 |  | 1231.9 |  |  |  |  |  |  |  | 404.55 |  |
| 1、局机关 | 7675.07 |  |  |  |  | 6038.62 |  | 1231.9 |  |  |  |  |  |  |  | 404.55 |  |
| 5、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  | 项目支出 |  | 当年结余 |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 7675.07 |  |  | 1010.06 |  | 586.26 |  |  |  | 354.37 |  |  | 6665.01 |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 7675.07 |  |  | 1010.06 |  | 586.26 |  |  |  | 354.37 |  |  | 6665.01 |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  |  |  | 公务用车购置费 |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 195.56 |  |  | 195.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 195.56 |  |  | 195.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：完成农村公路建设，搞好乡村道养护； 目标2：对县道156.268公里、乡道405.98公里进行养护管理； 目标3：负责全市的交通行政执法工作； 目标4：对交通运输行业进行行业管理； |  |  |  |  |  |  | 任务1：完成农村公路建设36.637公里、完成农村公路安防工程建设20.66公里，完成农村公路危桥建设8座，完成临鸭公路路面工程建设12.887公里，搞好乡村道养护1416.588公里； 任务2：搞好县道156.268公里、乡道405.98公里的建设及养护管理工作； 任务3：搞好交通行政执法工作； 任务4：搞好交通运输保障和交通行业管理工作； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  | 质量指标 |  | 指标1：绩效目标合理性（5分） |  |  |  |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：绩效指标明确性（5分） |  |  |  |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：在职人员控制率（5分） |  |  |  |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4：重点支出安排率（5分） |  |  |  |  | 4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：预算完成率（5分） |  |  |  |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：预算调整率（5分） |  |  |  |  | 4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：三公经费控制率(5分） |  |  |  |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4：政府采购执行率（5分） |  |  |  |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：支付进度率（5分） |  |  |  |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：实际完成率（5分） |  |  |  |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：完成及时率（5分） |  |  |  |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4：重点工作办结率（5分） |  |  |  |  | 4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：结转结余控制率（5分） |  |  |  |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：固定资产利用率（5分） |  |  |  |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：质量达标率（5分） |  |  |  |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4：管理制度健全性（5分） |  |  |  |  | 4分 |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 按社会效益实现程度计算得分 |  |  |  |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 按经济效益实现程度计算得分 |  |  |  |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 按生态效益实现程度计算得分 |  |  |  |  | 5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 按收集到的服务对象的满意率计算得分 |  |  |  |  | 5分 |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 96分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 张晓辉 |  |  | 会计师 |  |  |  |  |  | 临湘市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方燕 |  |  | 会计师 |  |  |  |  |  | 临湘市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汪明慧 |  |  | 会计师 |  |  |  |  |  | 临湘市农村公路服务所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李丹 |  |  | 会计师 |  |  |  |  |  | 临湘市农村公路养护中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况：我局主要负责全市交通工程建设、交通运输保障、交通行业管理、交通行政执法及市政府交办的其他事项等工作。 2、机构设置：我局机关内设办公室、政工股、财务审计股、安全监督股、行政审批股、交通运输股、计划统计股、法制股，交通战备办公室、党建办、工会等11个股室；下设交通运输综合执法大队、道路运输服务所、农村公路服务所、交通建设质量监督站、长江港务服务所、农村公路养护中心及9个乡镇交管站等15个独立核算二级机构。 3、人员情况。机关现有干部职工45人，其中：全额事业编制41人，自筹人员4人。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 我局2023年总支出为7675.07万元，其中基本支出为1010.06万元，项目支出为6665.01万元。基本支出中：工资福利支出586.26万元，商品和服务支出354.37万元。项目支出：本级财政补助经费：水上安全经费15万元，老年行车8万元，上级财政补助资金：城乡公交运营补贴1231.9万元，公共交通运营补贴422.71万元，农村公路安防补助资金70万，农村公路危桥补助资金288万元，农村公路建设补助资金1545万元，农村公路建设和养护补助资金3084.4万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出：本年基本支出1010.06万元，其中人员经费650.25万元，占基本支出的64.38%。公用经费359.81万元，占基本支出的35.62%。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：2023年我局管养的县道156.27公里，乡道405.98公里，村道为1416.588公里，农村公路危桥改造7座，农村公路安防30.682公路，农村公路建设80.879公里。 本级财政补助资金：水上安全经费财政安排15万元，老年人及伤残军人乘车减免经费财政安排8万元。 上级财政补助资金：城乡公交运营补贴1231.9万元，公共交通运营补贴422.71万元，农村公路安防补助资金70万，农村公路危桥补助资金288万元，农村公路建设补助资金1545万元，农村公路建设和养护补助资金3084.4万元。 2、专项资金实际使用情况分析 2023年我局对156.27公里县道、405.98公里乡道、1416.588公里村道进行了小修、大中修、保养、保洁、绿化管理及附属设施维护，站场建设，使用资金3084.4万元；农村公路建设工作，使用资金1545万元；定期开展水上交通安全检查工作，使用资金15万元；对老年人及伤残军人乘车实行了车票减免，使用资金8万元；农村公路安防建设，使用资金70万元；农村公路危桥建设，使用资金288万元，城乡公交运营补贴，使用资金1231.9万元；公共交通运营补贴422.71万元。 3、专项资金管理情况分析 我局对财政专项资金设有专户，实行专账管理。在资金使用上，我们严格依规办事，明确专人负责，实行统一管理，在资金拨付时，严格考核、审核，并与项目绩效挂钩。本级财政预算的乡村道路建设及养护资金由我局负责统一管理，根据项目实施进度我局每年分二次将资金分别拨付到农村公路服务所、农村公路养护中心及各乡镇交管站。根据项目实施检查考核情况，以上三个单位再将资金拨付到项目具体实施单位（村组、工班）。 三、部门（单位）专项组织实施情况 为搞好我市公路建设和养护管理工作，我局依照相关政策，结合我市实际，进一步健全和完善了农村公路养护管理“一办法四细则”， 对农村公路养护范围、技术规范、补助标准、拨付程序、审查审核等作出了具体规定。2023年乡村道路养护工作我局均按照省交通运输厅和市委、市政府年度下达的计划任务全面完成。且在实施过程中，我局严格执行《临湘市农村公路养护管理考核办法》，将农村公路养护情况与资金拨付挂钩，对在实施过程中未达到考核验收要求的，扣减相应资金。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 五、存在的主要问题 1、预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 2、单位纳入年初财政预算的日常公用经费明显不足、与实际支出相差较大。 六、改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下: 1、细化预算编制工作，进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。