附件1：

临湘市2025年第一批以工代赈中央预算内投资计划表

序号	省（区、市）	地（市、州）	县(市、区)	项目名称	建设
性质	建设规模汇总	建设内容汇总	拟开工日期（年/月）	拟完工日期（年/月）	投资类别	总投资	已下达投资	累计完成投资	本次申请投资	部门和地方采取的资金安排方式	项目（法人）单位	项目责任人	日常监管直接责任单位	日常监管直接责任单位监管责任人	预计带动当地群众务工人数	预计发放劳务报酬金额	预计培训务工群众人数	预计设置公益性岗位个数	其中，对易地搬迁脱贫群众吸纳带动情况	所采取的综合赈济模式类型（公益类/产业类）	项目发包方式	项目计划采取的劳务组织模式	备注
预计吸纳易地搬迁群众务工人数	计划发放劳务报酬规模
（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
（人）	（万元）	（人）	（人）	（人）	（万元）
1	湖南省	岳阳市	临湘市	临湘市羊楼司镇新屋村基础设施建设以工代赈示范工程项目	新建	通村公路提质改造、修建小型桥涵、排水管、水沟等	通村公路提质改造及附属工程建设，包括通村公路3860米由3米拓宽至4.5米；修建6座小型桥涵，排水管240米，水沟1000米等。	2025年2月	2025年12月	总投资	240
240	直接
投资	临湘市羊楼司镇人民政府	李志华	临湘市发展和改革局	余永宏	64	81.15	64	2
公益类	其他	乡镇政府+村级劳务合作社（村民理事会）+当地群众
中央预算内投资	200
200
地方预算内投资
其它地方财政性建设资金
其它投资	40
40

附件2：

临湘市2025年第一批以工代赈中央预算内

投资计划绩效目标表

（2025年度）

专项名称	以工代赈
申报地方或单位	临湘市发展和改革局
申请中央预算内投资（万元）	200
总体目标	在临湘市羊楼司镇实施1个以工代赈项目，支持实施通村公路提质改造、修建小型桥涵、排水管、水沟等基础设施建设，在确保劳务报酬发放金额占中央投资的比例高于30%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，实现就近就业增收。
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
实施效果指标	产出指标	劳务报酬占中央投资比例	≥30%
效益指标	项目区基础设施条件	持续改善
满意度指标	参与工程建设的务工群众满意度	≥90%
过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解（转发）用时	≤20个工作日
“两个责任”按项目落实到位率	100%
资金管理指标	中央预算内投资支付率	≥95%
年度计划投资完成率	≥95%
项目管理指标	项目开工率	≥95%
超规模、超标准、超概算项目比例	0
监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%